ProjectWork
Progetto Popolarità linguaggi di
Programmazione
PPNF Software

---
Schema generale

---
Prima Fase
Modulo Python
  - Primo algoritmo estrazione tweet;
Modulo Database
  - Creazione e popolazione tabella con tweet sporchi;
Modulo Java
  - Connessione al database;
Modulo ASP.net
  - Connessione al database e stampa lista tweet sporchi;

---
Seconda Fase
Modulo Python
  - Miglioramento algoritmo tramite controlli;
Modulo Database
  - Aggiunta tabelle e modifica delle stesse in base ad esigenze;
Modulo Java
  - Prima pulizia tweet sporchi;
Modulo ASP.net
  - Stampa dati ripuliti e aggiunta grafici;

---
Terza Fase
Modulo Python
  - Aggiunta file log e cron script;
Modulo Database
  - Continuo miglioramento delle tabelle;
Modulo Java
  - Miglioramento pulizia e analisi tweet;
Modulo ASP.net
  - Miglioramento della grafica generale;

---
Python
Utilizzo api di twitter per prima estrazione tweet
Script per estrarre id stato e salvataggio id su database
Miglioramento algoritmo per estrazione tweet (inserimento query estrazione id stati e i linguaggi soggetti a ricerca)
Salvataggio tweet su database
Funzione che esegue il logging nel database e lancio automatizzato script tramite cron

---
Java
- Utilizzo jdbc per connessione al database
- Filtraggio tweet tramite controlli (white list, black list)
- Creazione algoritmi per analisi dati

---
ASP.net
- Utilizzo libreria npgsql per interfaccia con database
- Utilizzo funzioni e librerie esterne per soddisfare i task richiesti
- Aggiunta grafici amcharts

---
Deploy AWS
- Creazione macchina aws
- Installazione db (phppgadmin)
- Inserimento degli script nella macchina
- Automatizzazione dell'esecuzione tramite cron

---
Deploy Azure
- Creazione della web app tramite client web Azure
- Caricamento applicazione online